№ 140 от 26.03.2015 СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование НПА | Дата регистрации | Номер | Краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление Администрации города Сердобска | 24.09.2014 | 365 | Об утверждении Краткосрочного плана реализации в г. Сердобске региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2015 году |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА

CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   24.09. 2014   № 365

г. Сердобск

Об утверждении Краткосрочного плана реализации в

г. Сердобске региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2015 году

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (с последующими изменениями), Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 № 94-пП (с последующими изменениями), ст. 22 Устава города Сердобска,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Краткосрочный  план реализации в г. Сердобске региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2015 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на официальном сайте Администрации города Сердобска (www.gorod-serdobsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации          				                          И.А. Кирюхин

# Приложение

к постановлению  администрации

г. Сердобска Сердобского района

от   24.09. 2014   № 365

Краткосрочный  план

реализации в г. Сердобске региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2015 году

Таблица 1

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках

Краткосрочного плана реализации  в г. Сердобске региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, в 2015 году

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв. м. | кв. м. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по г. Сердобску: | Х | Х | Х | Х | Х | 11320,2 | 10067,4 | 9518,0 | 438 |
| 1 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 23 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 447,3 | 400,3 | 400,3 | 18 |
| 2 | г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 20 | 1958 |  | блочные | 2 | 2 | 434,0 | 385,5 | 385,5 | 19 |
| 3 | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 468,2 | 368,5 | 241,1 | 18 |
| 4 | г. Сердобск, ул. Мира, д. 32а | 1987 |  | Панельные | 5 | 7 | 5299,1 | 4733,5 | 4503,7 | 216 |
| 5 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 2 | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 4671,6 | 4179,6 | 3987,4 | 167 |

| Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимоть капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимоть капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| всего: | в том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м. | руб./ кв. м. |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 15563792 | 0 | 0 | 0 | 15563792 | 1546 |  | Х |
| 5391225 | 0 | 0 | 0 | 5391225 | 13468 |  | 11.2015 |
| 5451473 | 0 | 0 | 0 | 5451473 | 14141 |  | 11.2015 |
| 321094 | 0 | 0 | 0 | 321094 | 871 |  | 11.2015 |
| 2300000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 486 |  | 11.2015 |
| 2100000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 502 |  | 11.2015 |

Таблица 2

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках

Краткосрочного плана реализации  в г. Сердобске региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, в 2015 году, по видам ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса РФ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | ку. м. | руб. | куб. м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по г. Сердобску: | 15563792 | 5478964 | 0 | 0 | 924,08 | 1906793 | 0,00 | 0 | 4156,63 | 2809665 | 145,00 | 1010214 |
| 1 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 23 | 5391225 | 398879 | 0 | 0 | 486,36 | 1003575 | 0,00 | 0 | 2187,70 | 1478771 | 74,00 | 455214 |
| 2 | г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 20 | 5451473 | 358991 | 0 | 0 | 437,72 | 903218 | 0,00 | 0 | 1968,93 | 1330894 | 71,00 | 555000 |
| 3 | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | 321094 | 321094 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | г. Сердобск, ул. Мира, д. 32а | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 2 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

| виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- |
| утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
| руб. | руб. | руб. | руб. |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 4358156 |
| 0 | 0 | 0 | 2054786 |
| 0 | 0 | 0 | 2303370 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Планируемые показатели

выполнения Краткосрочного плана реализации  в г. Сердобске региональной

программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, в 2015 году

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Сердобск | 11320,2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |

| Стоимость капитального ремонта |
| --- |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего: |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 15563792 | 15563792 |