№ 434 от 06.06.2018 часть I                     г. Сердобск             "Бесплатно"

ВЕСТНИК

города СЕРДОБСКА

Информационный бюллетень города Сердобска Сердобского района

Пензенской области

Издание официальных документов

Учредитель: Собрание представителей города Сердобска

Издатель: Администрация города Сердобска

442890, Пензенская область, Сердобский район г. Сердобск,

ул. Ленина, 90

Редактор: Глава Администрации города Сердобска     В.В. Макаров

тираж 30 экз.

(менее 1000 шт.)

СОДЕРЖАНИЕ

№ 434 от 06.06.2018  часть I

| Наименование НПА | Дата регистрации | Номер | Краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление администрации города Сердобска | 05.06.2018 | 296 | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области», утвержденную постановлением администрации города Сердобска от 29.06.2016 № 353 (в редакции постановления от 13.06.17 № 438) |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.06.2018  №  296_

г. Сердобск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе  Сердобске Сердобского района Пензенской области», утвержденную постановлением

администрации города Сердобска от 29.06.2016  № 353

(в редакции постановления от  13.06.17  №  438)

В целях уточнения исполнителей и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе  Сердобске Сердобского района Пензенской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в связи с уточнением объемов финансирования, -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в Постановление администрации города Сердобска от 29.06.2016  № 353 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе  Сердобске Сердобского района Пензенской области»» (в редакции постановления от  13.06.17  №  438) (далее – Постановление).

- Изложить приложение к Постановлению в следующей редакции:

## «

## Муниципальная программа

## «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе  Сердобске Сердобского района Пензенской области»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе  Сердобске Сердобского района Пензенской области»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области». |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация города Сердобска |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации города Сердобска, МКУ «Управление капитального строительства» города Сердобска Сердобского района |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Администрация города Сердобска |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация города Сердобска, организации, с которыми заключены контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями федерального законодательства «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: приведение технического состояния автомобильных дорог в соответствие с действующими нормативными требованиями. Задачи: - ремонт дорожного покрытия. |
| Основные целевые индикаторы | Ремонт дорожного покрытия города Сердобска: 2016 год ул. Пушкина S=495 м2 (от ул. Ленина до ул. Гагарина) ул. Красная S=492 м2 (от ул. Ленина до моста) ул. Ленина S=563 м2 (путепровод) ул. Ленина S=597 м2 (от ул. Пушкина до ул. Рабочая) 2017 год ул.М.Горького S=315,7 м2 (от ул.Астраханская до Кольца) ул. Красная S=339,9 м2 (от ул.Куйбышева до ул.Астраханская) ул.Куйбышева S=244,2 м2 (от ул.Гоголя до ул.Красная, от ул.М.Горького до Нагорной пл.) ул. Гоголя S=95,7 м2 (от пер с ул.Куйбышева до ж.д.№65) ул.Гагарина S=201,3 м2 (от ул.Пушкина до ж.д. пути) пер. Ленинский S=75,1 м2 (въезд) ул. Светлая S=216,7 м2 (от ул.Ленина до ж.д. № 8) ул. Ленина S=82,5 м2 (поворот на ДВТ от ул. Ленина до ДВТ) 2018 год переулок Красный S=900м2 (от ул. Губина до ул. Калинина) ул. Ленина S=487м2 (от пер. Красный до поворота на с. Зелёновка) ул. М.Горького S=75м2 (от ул. Мира до Кольца) ул. Красная S=205м2 (от моста до ул. Мира) ул. Куйбышева S=95м2 (от ул.Гоголя до ул.Красная, от ул.М.Горького до Нагорной пл.) ул. Гоголя S=50м2 (от ул. Ленина до ул. Балашовская) ул. Гагарина S=73м2 (от ул. Пушкина до ж.д. пути) ул. Пушкина S=107м2 (от маг. "Магнит" до ул.Яблочкова) ул. Макарова, ул. Тюрина S=76м2 (от Спортшколы до ул. М.Горького) ул. Комсомольская S=37м2 (от ул. Гагарина до ул. Яблочкова) ул. Слепцова S=10м2 (от ул. Ленина до ул.Шабашова),ул.Сорокина (от ул. Слепцова до ул.Ленина) ул. Чапаева S=18м2 (у рынка) ул. Балашовская S= 29м2 |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) | 2016 – 2017 – 2018 года |
| Объемы средств и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование Программы в 2016 году осуществляется за счет: - субсидий из бюджета Пензенской области - 1500,0 тыс. рублей; - средств бюджета города Сердобска Сердобского района Пензенской области – 80,7 тыс.рублей Финансирование Программы в 2017 году осуществляется за счет: - субсидий из бюджета Пензенской области - 1500,0 тыс. рублей; - средств бюджета города Сердобска Сердобского района Пензенской области – 179,0 тыс.рублей Финансирование Программы в 2018 году осуществляется за счет: - субсидий из бюджета Пензенской области - 1500,0 тыс. рублей; - средств бюджета города Сердобска Сердобского района Пензенской области – 79,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ремонт дорожного покрытия общей площадью 2016 год - 2147 кв.м. на сумму 1580,7 тыс.руб. 2017 год – 1571,1 кв.м. на сумму 1679,0 тыс.руб. 2018 год - 2162 кв.м. на сумму 1579,0 тыс.руб. |
| Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации | Контроль за качеством исполнения программных мероприятий осуществляют: заместитель Главы администрации города Сердобска; отдел муниципального хозяйства администрации города Сердобска, МКУ «Управление капитального строительства» города Сердобска Сердобского района. Контроль за расходованием выделенных средств осуществляет финансовый отдел администрации города Сердобска. |
| Куратор программы | Заместитель Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству города Сердобска |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методам

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе  Сердобске Сердобского района Пензенской области» содержит основные показатели развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области, связанные с прогнозируемым сценарием развития экономики государства, региона и района, освещаются различные аспекты реализации Программы - финансовые, социальные, хозяйственные,  и другие.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в городе Сердобске Сердобского района - 106,542 км. Значительная часть автодорог и проездов по техническому состоянию требует выполнения ремонта. Ежегодно значительный ущерб дорожному покрытию наносят атмосферные осадки.

На протяжении последних лет в городе Сердобске стоит проблема ремонта дорог. Достаточно острой остается она и на сегодняшний день.

С целью восстановления автомобильных дорог и снятия социальной напряженности жителей города Сердобска утверждается муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе  Сердобске Сердобского района Пензенской области». Приоритетным является направление – ремонт автомобильных дорог  в городе Сердобске. В целях качественного содержания улично-дорожной сети города Сердобска в 2016 году проведены работы по ремонту дорожного покрытия площадью 2147 кв.м. на  общую сумму 1580,7 тыс.рублей, в 2017 году будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия площадью 1571,1 кв.м. на общую сумму 1679,0 тыс.рублей. а в 2018 году будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия площадью 2162 кв.м. на общую сумму 1579,0 тыс.рублей.

# 2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,

# целевые индикаторы и показатели результативности

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Основное мероприятие – ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог города Сердобска Сердобского района Пензенской области

Для решения поставленной цели в рамках данной Программы решаются следующие основные задачи:

-  ремонт дорожного покрытия;

- обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на проведение ремонта.

Муниципальная программа «Развитие  автомобильных дорог общего пользования в городе Сердобске  Сердобского района Пензенской области» будет реализована в 2016 - 2017 годах.

### Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы.

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Гагарина) | кв.м. | 495 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. ул. Красная (от ул. Ленина до моста) | кв.м. | 492 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. ул. Ленина (путепровод) | кв.м. | 563 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. ул. Ленина (от ул. Пушкина до ул. Рабочая) | кв.м. | 597 |
|  | ИТОГО | кв.м. | 2147 |
| 2017 год |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул.М.Горького (от ул.Астраханская до Кольца) | кв.м. | 315,7 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул.Красная (от ул.Куйбышева до ул.Астраханская) | кв.м. | 339,9 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул.Куйбышева (от ул.Гоголя до ул.Красная, от ул.М.Горького до Нагорной пл.) | кв.м. | 244,2 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Гоголя (от пер с ул.Куйбышева до ж.д.№65) | кв.м. | 95,7 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул.Гагарина (от ул.Пушкина до ж.д. пути) | кв.м. | 201,3 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна пер. Ленинский (въезд) | кв.м. | 75,1 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Светлая- (от ул.Ленина до ж.д. № 8) | кв.м. | 216,7 |
|  | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Ленина (поворот на ДВТ от ул. Ленина до ДВТ) | кв.м. | 82,5 |
|  | ИТОГО | кв.м. | 1571,1 |
| 2018 год |
| 1 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна переулок Красный (от ул. Губина до ул. Калинина) | кв.м. | 900 |
| 2 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Ленина (от пер. Красный до поворота на с. Зелёновка) | кв.м. | 487 |
| 3 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. М.Горького (от ул. Мира до Кольца) | кв.м. | 75 |
| 4 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Красная (от моста до ул. Мира) | кв.м. | 205 |
| 5 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Куйбышева (от ул.Гоголя до ул.Красная, от ул.М.Горького до Нагорной пл.) | кв.м. | 95 |
| 6 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Гоголя (от ул. Ленина до ул. Балашовская) | кв.м. | 50 |
| 7 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ж.д. пути) | кв.м. | 73 |
| 8 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Пушкина (от маг. "Магнит" до ул. Яблочкова) | кв.м. | 107 |
| 9 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Макарова, ул. Тюрина (от Спортшколы до ул.М.Горького) | кв.м. | 76 |
| 10 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Комсомольская (от ул. Гагарина до ул. Яблочкова) | кв.м. | 37 |
| 11 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Слепцова (от ул. Ленина до ул. Шабашова), ул.Сорокина (от ул. Слепцова до ул Ленина) | кв.м. | 10 |
| 12 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Чапаева (у рынка) | кв.м. | 18 |
| 13 | Восстановление верхнего слоя дорожного полотна ул. Балашовская | кв.м. | 29 |
|  | ИТОГО | кв.м. | 2162 |

# 3. Перечень основных мероприятий Программы

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии из бюджета Пензенской области | Бюджет Сердобского района | Бюджет города Сердобска |  |
| 1. | Цель. Приведение технического состояния автомобильных дорог в соответствие с действующими нормативными требованиями. |  |
| 1.1. | Задача. Ремонт дорожного покрытия. |  |
| 1.1.1. | Ремонт дорожного покрытия | Администрация города Сердобска | 2016 год | 1580,7 | 1500,0 | 00,0 | 80,7 | Ремонт дорожного покрытия общей площадью 2147 кв.м. на сумму 1580,7 тыс.руб. |
| 1.1.2. | Ремонт дорожного покрытия | Администрация города Сердобска | 2017 год | 1679,0 | 1500,0 | 00,0 | 179,0 | Ремонт дорожного покрытия общей площадью 1571,1 кв.м. на сумму 1679,0 тыс.руб. |
| 1.1.3. | Ремонт дорожного покрытия | Администрация города Сердобска | 2018 год | 1579,0 | 1500,0 | 00,0 | 79,0 | Ремонт дорожного покрытия общей площадью 2162 кв.м. на сумму 1579,0 тыс.руб. |
|  | ВСЕГО: |  | 4838,7 | 4500,0 | 00,0 | 338,7 |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2016,2017 и 2018 годах, составляет 4838,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств из бюджета Пензенской области – 4500,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета города Сердобска – 338,7 тыс. рублей.

# 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджету города Сердобска на реализацию программных мероприятий предоставляются на условиях софинансирования при наличии муниципальной программы и включении объемов финансирования в бюджет города Сердобска.  Субсидии из бюджета Пензенской области перечисляются Министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области в доход бюджета города Сердобска.

Исполнители программных мероприятий определяются в порядке, установленном Федеральным законодательством «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней   объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет администрация города Сердобска.

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий Программы. Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации города Сердобска. Контроль за качеством исполнения программных мероприятий осуществляют: заместитель Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству города Сердобска, отдел муниципального  хозяйства Администрации города Сердобска, МКУ «Управление капитального строительства» города Сердобска Сердобского района.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Экономическая эффективность от реализации Программы ожидается в виде:

- удовлетворения важнейших потребностей населения города в автомобильных перевозках путем создания устойчивого проезда по автомобильным дорогам общего пользования в границах города Сердобска;

- улучшения социальных условий проживания населения города Сердобска;

- ремонта дорожного покрытия города Сердобска общей площади 5880,1 кв.м. на общую сумму 4838,7 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:

X план                          Х факт

Рj  = --------     или     Рj   = -------,           где:

Х факт                             X план

Рj   -  отношение  фактического    значения    целевого    показателя к  плановому   (если  увеличение фактического значения целевого показателя приводит  к  улучшению  показателей  программы),  или  отношение планового значения целевого показателя к фактическому (если увеличение  фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателей программы);

X план    - плановое значение целевого показателя;

Х факт    - фактическое значение целевого показателя.

В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения целевых показателей Программы по следующей формуле:

n

K1  = SUM (qj  x Pj )

j=1

К1   - оценка степени достижения целевых показателей программы;

n   - количество целевых показателей;

gj  - весовой коэффициент j-го целевого показателя.

Весовой коэффициент  целевого показателя принимается согласно таблицы «Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы» настоящей муниципальной подпрограммы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования в городе Сердобске  Сердобского района Пензенской области».

Сумма весовых коэффициентов по всем  целевым  показателям должна  быть равна 1.

n

SUM qj = 1

j=1

Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Программы.

»

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска».

4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Настоящее постановление действует в части не противоречащей Решению Собрания представителей города Сердобска от 27.12.2017 № 57-7/4 «О бюджете города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                                   В.В. Макаров

Учредитель: Собрание представителей города Сердобска

Сердобского района  Пензенской области

Издатель: Администрация города Сердобска

442890, Пензенская область, Сердобский район

г. Сердобск, ул. Ленина, 90

Редактор: Глава администрации города Сердобска.

тираж 30 экз.

(менее 1000 шт.)